
綦发改审批〔2026〕28号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区通惠片区污水管网工程可行性研究报告的批复
重庆市綦江区排水与污水处理管理中心：

你单位《关于申请綦江区通惠片区污水管网工程可行性研究报告的函》（綦排水中心文〔2026〕12号）及相关文件收悉，根据浙江建安工程管理有限公司的评估意见，经我委研究，原则同意中冶赛迪工程技术股份有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下： 

一、项目名称：綦江区通惠片区污水管网工程
二、项目代码：2501-500110-04-01-785862
三、项目业主：重庆市綦江区排水与污水处理管理中心
四、项目地址：綦江区
五、建设规模及主要内容：对通惠片区污水管网进行改造和修复。主要建设内容包括：改造修复结构性和功能性缺陷污水管网约24.95km，整治污水混接点约126处，新增智慧管网设施60套等。
六、总投资及资金来源：工程总投资为11192.85万元，其中，工程费用9720.08万元，工程建设其他费用942.09万元，预备费530.68万元。资金来源为争取上级补助及其他。
七、建设工期：共计24个月。
八、招标核准：招标范围为工程施工、设计、监理。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标文件报送发展改革部门后在指定媒介公开发布。与工程建设相关，限额以下的勘察等相关服务及主要设备和材料采购的发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。
九、项目概算编制及评审、预算及评审、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

十、本项目为大力实施以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目设计、施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。
重庆市綦江区发展和改革委员会

    2026年1月30日

（此件公开发布）
- 2 -


